Projekt

# UCHWAŁA NR  ......./.../24

## SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

## w RZESZOWIE

z dnia .................  2024 roku

zmieniająca uchwałę Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968” zmienioną Uchwałą Nr LVIII/1009/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968”, § 1 ust. 2, 3 i 4 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 realizowane będzie w latach 2022-2024.

3. Szacunkowy koszt wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi 288 864,27 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 27/100).

4. Województwo Podkarpackie przekaże Gminie Kolbuszowa w 2024 roku dotację celową na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 w wysokości 288 864,27 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 27/100).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600, rozdział 60013, § 6610.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

DO UCHWAŁY NR ......./.../24

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE

z dnia ....  2024 roku

Konieczność kolejnej (pierwsza zmiana w Uchwale Nr LVIII/1009/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968” dotyczyła zmiany nazwy zadania) zmiany uchwały Nr LIV/916/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Kolbuszowa realizacji zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy przepustu drogowego na ulicy Mieleckiej w Kolbuszowej Dolnej w km 25+968” (aktualna nazwa zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec - Kolbuszowa- Sokołów Małopolski - Leżajsk polegająca na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna”), jest podyktowana wnioskiem Burmistrza Kolbuszowej z dnia 23 listopada 2023 roku, w którym wystąpił do tut. Urzędu 
z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na 2024 rok przekazanych gminie w 2023 roku na ww. powierzone zadanie.

Pan Burmistrz w swoim wystąpieniu informuje, że zadanie nie może być zrealizowane w 2023 roku, ponieważ wystąpiła okoliczność, która utrudnia wykonanie zadania i zrealizowanie umowy w wymaganym terminie oraz wywiązanie się z zapisów podpisanego w dniu 22 grudnia 2022 roku Porozumienia.

Nadmienia się, że umowa z wykonawcą przedmiotowego zadania została podpisana w dniu 4 kwietnia z terminem realizacji do 30 listopada br.

Wykonawca zadania firma Eko PROJEKT zwróciła się do Gminy Kolbuszowa z prośbą o udzielenie zgody na przedłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31 lipca 2024 roku, motywując swoją prośbę przedłużającą się procedurą uzgodnień niezależnych od Wykonawcy, niezbędnych do uzyskania przed przystąpieniem do wykonania zadania.

Gmina Kolbuszowa mając na uwadze zapisy zawartego w dniu 23 grudnia 2022 roku Porozumienia tj. § 2 pkt. 7 zgodnie z którym dotacja winna być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2023 roku i § 2 pkt. 8 mówiącym, że „niewykorzystana część dotacji celowej podlega zwrotowi w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania” zwróciła w całości otrzymaną dotację w kwocie 300 000,00 zł na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego jeszcze przed wymaganym terminem.

### W związku z tym, że prace przy opracowaniu dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 875 Mielec – Kolbuszowa - Sokołów Małopolski - Leżajsk polegającej na budowie mostu w km 25+968 wraz z rozbudową dojazdów oraz rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Kolbuszowa Dolna są zaawansowane, Gmina zwróciła się z prośbą o podjęcie starań o zabezpieczenie środków finansowych i udzielenie dotacji w kwocie 288 864,27 zł tj. ostatecznej wartości zadania (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote 27/100) 
na kontynuację i realizację ww. porozumienia w roku 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaje się za zasadne podjęcie przedmiotowej Uchwały.

Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian a po jej uchwaleniu będzie konieczne sporządzenie i podpisanie drugiego Aneksu do Porozumienia 
(w pierwszym aneksie nastąpiła zmiana nazwy zadania) dotyczącego powierzenia gminie Kolbuszowa opracowania dokumentacji tego zadania (zaktualizowanie kwoty dotacji i terminu realizacji zadania).