Projekt

# UCHWAŁA NR  ......./.../24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia .....  2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie

Na podstawie art. 8a i art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie zmienioną Uchwałą Nr LVII/980/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Województwo Podkarpackie udziela pomocy rzeczowej w roku 2024 Gminie Głogów Małopolski w formie opracowanej dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko”.

2. Zakres opracowania obejmie Gminę Głogów Małopolski.

3. Wartość pomocy rzeczowej, o której mowa w ust. 1 określa się na kwotę 171 200,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych 00/100).”

§ 2

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR  ......./.../24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia .....  2024 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/696/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 25 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Głogów Małopolski przez Województwo Podkarpackie

Województwo Podkarpackie w dniu 20.04.2022 r. podpisało umowę Nr OR-IV.273.1.14.2022 na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa/rozbudowa drogi wewnętrznej o długości ok. 2,3 km prowadzącej do Parku Naukowo-Technologicznego na terenie dwóch gmin: Głogów Małopolski oraz Trzebownisko” z firmą „BEMAR” Marcin Bechta, Nowa Wieś 50, 36-001 Trzebownisko. Dokumentacja wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót miała zostać wykonana w ciągu 245 dni tj. do 21.12.2022 r. W związku ze sprzedażą działek będących w posiadaniu Województwa Podkarpackiego nr ewid. 2137/12 oraz 2137/14 położonych w Głogowie Małopolskim obręb Rudna Mała na firmę SAFKO BUSZTA S.K. wydano polecenie pismem z dnia 27.11.2023 r., znak DT-I.8010.131.2021.ŁL, w którym Wykonawca ma dokonać następujących zmian w dokumentacji projektowej:

- rezygnacja z zaprojektowanego parkingu do działki nr 2137/14,

- rezygnacja z dodatkowych pasów – prawo skrętów w kierunku działek nr 2137/12 oraz 2137/14,

- odtworzenie istniejącego zjazdu do działki nr 2137/14 i skomunikowanie zjazdem działki nr 3060/4,

- zlokalizowanie zjazdu i zatoki autobusowej na rowie krytym, który mieści się w pasie drogowym (pierwotnie zaprojektowane częściowo na działce nr 2137/12).

Wykonawca w dniu 29.11.2023 r. przekazał Zamawiającemu zaktualizowany harmonogram prac projektowych i tym samym złożył wniosek o wydłużenie prac projektowych i zwiększenie wartości zamówienia o kwotę 35 068,53 zł.

Zamawiający po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy zaakceptował wydłużenie terminu realizacji do 28.06.2024 r. (tj. o 800 dni od dnia podpisania umowy). W wyniku wyliczeń tut. Urzędu koszt zmian jakich ma dokonać Wykonawca wynosi 34 974,78 zł. W toku negocjacji z Wykonawcą dokumentacji dokonuje się zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 34 900,00 zł. W tym celu sporządzono i podpisano dwa protokoły konieczności z dnia 06.12.2023 r. oraz 28.12.2023 r.

Pierwotna wartość zamówienia zgodnie z umową z dnia 20.04.2022 r. to 307 500,00 zł brutto. Wartość Zamówienia wynosi:

307 500,00 zł + 34 900,00 zł = 342 400,00 zł.

Powyższa wartość zostaje podzielona na 2 gminy: Głogów Młp. oraz Trzebownisko.

Wartość pomocy rzeczowej wynosi odpowiednio:

171 200,00 zł – dla Gminy Trzebownisko

171 200,00 zł – dla Gminy Głogów Małopolski.

Z uwagi na przytoczone wyżej argumenty, pomoc rzeczowa nie mogła zostać przekazana Gminom w 2023 r. i niezbędna jest zmiana powyższych uchwał, celem realizacji przedsięwzięcia przez Województwo Podkarpackie w 2024 r. Po podjęciu przedmiotowej uchwały Województwo zawrze z Gminami aneksy do umów w sprawie przekazania pomocy rzeczowej:

- z Gminą Trzebownisko, umowa Nr 1/2022 z dnia 13.04.2022 r.,

- z Gminą Głogów Młp., umowa Nr 1/2022 z dnia 13.04.2022 r.