Projekt

UCHWAŁA NR……………/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia ……………2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 i art. 18 pkt 12 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.)

Sejmik Województwa Podkarpackiego

uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”, zmienionej Uchwałą Nr LXI/1058/23 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 maja 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXX/1198/24 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 stycznia 2024 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Szacunkowy całkowity koszt wykonania zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty dokumentacji, robót budowlanych i nadzorów w wysokości 10 106 184,00 zł (słownie: dziesięć milionów sto sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote 00/100).”

- ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 sfinansowane zostanie ze środków rządowych pozyskanych przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 650 000,00 zł, środków Gminy Krzeszów w kwocie 931 856,00 zł oraz środków dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 2 524 328,00 zł.”

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„Województwo Podkarpackie przekaże Gminie dotację celową w latach 2024 - 2025 na realizację zadania w łącznej wysokości 2 524 328,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta dwadzieścia osiem złotych 00/100), w tym:

- w roku 2024 – 1 173 673,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100),

- w roku 2025 – 1 350 655,00 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 00/100).

Klasyfikacja budżetowa: Dział 600, rozdział 60013, § 6610.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR ......./.../24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia ....  2024 roku

Uchwałą Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. Województwo powierzyło Gminie Krzeszów realizację zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów -Tarnogród - Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”, dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Zgodnie z ww. Uchwałą przedmiotowe zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022 – 2024, koszt szacunkowy jego wykonania wynosił 7 000 000,00 zł (w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6 650 000,00 zł oraz środków dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 350 000,00 zł).

Jednakże, z uwagi na to, iż w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego zostały złożone oferty przekraczające zabezpieczone środki finansowe na zadanie, w celu wyłonienia Wykonawcy należało zwiększyć środki na zadaniu o kwotę 1 676 676,00 zł. Wójt Gminy Krzeszów zadeklarował 30% brakującej kwoty tj. 503 003,00 zł.

W związku z powyższym, Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą Nr LXI/1058/23 z dnia 29 maja 2023 r. dokonał zmiany Uchwały Nr LII/874/22 i zgodnie z tym koszt szacunkowy zadania wynosi 8 676 676,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 650 000,00 zł, środki Gminy Krzeszów 503 003,00 zł oraz środki dotacji celowej Województwa w kwocie 1 523 673,00 zł).

Niemniej jednak, Wójt Gminy Krzeszów ponownie wystąpił z wnioskiem (pismo znak: FP.042.6.2023 z dnia 11.12.2023 r.) o zwiększenie udziału Województwa w zadaniu, w związku z koniecznością prawidłowego wykonania nowej nawierzchni jezdni. Aktualnie zadanie jest w fazie projektowej. Wykonawca robót budowlanych Firma MATBUD Sikora Sylwia przeprowadziła szczegółowe badania istniejącej nawierzchni, z których wynika, że prawidłowe zaprojektowanie nowej nawierzchni wymaga wzmocnienia istniejącej konstrukcji o minimum 20 cm. Założenie takie uwzględnia zarówno wzmocnienie samego pakietu bitumicznego jak i warstwy podbudowy, z uwagi na głębokości przemarzania gruntu.

W związku z powyższym planowany koszt inwestycji w stosunku do podpisanej umowy z Wykonawcą wzrósłby o kwotę 1 429 507,38 zł.  Gmina Krzeszów nie jest w stanie zabezpieczyć tak dużych środków w budżecie. Jednakże, z uwagi na celowość zmian warstw konstrukcyjnych projektowanej drogi, Wójt zaproponował rozważenie możliwości dofinansowania w dotychczasowej proporcji 70/30 w roku 2025.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 15 stycznia br. podjął decyzję kierunkową o możliwości zwiększenia dofinansowania przedmiotowego zadania o kwotę 1 000 655,00 zł do łącznej kwoty 2 524 328,00 zł. W nawiązaniu do wcześniejszej deklaracji Pana Wójta przyjęto, iż udział Gminy Krzeszów będzie zwiększony o 428 853,00 zł do kwoty 931 856,00 zł.

Po dokonaniu przedmiotowej zmiany koszt szacunkowy zadania wyniesie 10 106 184,00 zł (w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 6 650 000,00 zł, środki Gminy Krzeszów w kwocie 931 856,00 zł oraz środki dotacji celowej Województwa Podkarpackiego w kwocie 2 524 328,00 zł).